335260286620333.0地

附件2

2023年中央预算内投资

（以工代赈示范工程专项）

绩效自评表

（2023年度）

| 专项名称 |  | 以工代赈示范工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 国家发展改革委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 自治区发展改革委 |  |  | 资金使用单位 |  | 相关项目县发展改革局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%） |  |
|  |  | 年度资金总额： |  | 33526 | 33309 |  |  | 99.34 |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 28898 | 26428 |  |  | 91.45 |  |
|  |  | 地方资金 |  | 4628 | 4624 |  |  | 99.91 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 |  | 已严格按照转移支付管理制度以及相关资金管理办法规定的范围和标准对中央补助资金进行分配。 |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 下达及时性 |  | 自治区发展改革委在收到国家文件20日内分解下达。收到自治区发展改革委下达的投资计划后，各相关设区市发展改革委能严格按照通知要求在20日内完成转发下达。自治区财政厅在收到中央下达资金的20日内将资金到相关市县财政局。 |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 |  | 已严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。 |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 |  | 已严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 执行准确性 |  | 实施项目50个，项目总投资33526万元，中央预算内投资28898万元，地方资金4628万元。已完成并支付中央预算内投资26428万元，支付率91.45%；完成总投资33309万元，投资完成率99.34%，地方资金投资完成4624万元，投资完成率99.91%。 |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 通过定期督查或重大项目库调度对项目开展绩效监控，年终对项目进行绩效评价。 |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 地方资金4628万元，按程序按要求已支付地方资金4624万元。 |  |  |  | 无 |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资30%的基础上,尽最大可能进一步提高占比,充分带动农村劳动力参与工程建设,实现就地就近就业增收。 |  |  |  | 广西以工代赈示范工程2023年三批次中央预算内投资计划28898万元，实施项目50个，已发放劳务报酬8720万元，占中央资金比例30.17%，已吸纳务工群众5589人次，已组织开展技能培训4373人次。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 劳务报酬占中央投资比例 |  | ≥30% | 30.17% |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 项目区农村基础设施条件 |  | 持续改善 | 100% |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 参与工程建设的贫困群众满意度 |  | ≥90% | 92% |  |  |  |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时达标率 |  | ≤20个工作日 | ≤20个工作日 |  |  |  |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥95% | 91.45% |  |  | 部分县区未能及时拨付进度款，下一步，将继续加大项目调度、强化实地督导，督促指导各地加快项目建设进度，按规定做好专项资金使用管理，加大地方资金投资力度，提高资金支付率及劳务报酬发放，确保完成指标任务。 |
|  |  |  | 总投资完成率 |  | ≥95% | 99.34% |  |  |  |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | ≥95% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | ≤1% | 0 |  |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。