附件

广西区直住房公积金管理中心住房公积金

信息系统升级项目投资概算表

单位：万元

| 序 号 | 费用名称 | 投资 概算金额 | 投资占比（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 606.58 | 89.89% |
| 1 | 住房公积金核心业务系统改造 | 97.00 | 14.37% |
| 2 | 住房公积金服务系统改造 | 49.25 | 7.30% |
| 3 | 住房公积金内控系统改造 | 53.30 | 7.90% |
| 4 | 数字档案室管理系统 | 87.62 | 12.98% |
| 5 | 住房公积金中台 | 101.39 | 15.02% |
| 6 | 业务支撑系统改造 | 108.49 | 16.07% |
| 7 | 国产商用密码改造 | 85.03 | 12.60% |
| 8 | 基础设施平台 | 20.90 | 3.10% |
| 9 | 终端系统 | 3.60 | 0.53% |
| 二 | 工程建设其他费用 | 61.78 | 9.15% |
| 1 | 工程监理费 | 16.45 | 2.44% |
| 2 | 第三方测评费 | 14.13 | 2.09% |
| 3 | 网络安全等级保护测评费 | 8.60 | 1.27% |
| 4 | 商用密码应用方案编制费 | 2.00 | 0.30% |
| 5 | 商用密码应用系统安全性评估费 | 12.00 | 1.78% |
| 6 | 信息安全风险评估费 | 8.60 | 1.27% |
| 三 | 项目预备费 | 6.68 | 0.99% |
| 1 | 基本预备费 | 6.68 | 0.99% |
|  | 合计 | 675.04 | 100.00% |