附件

乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力

提升三年行动计划项目管理办法

（征求意见稿）

- 总 则

第一条  实施乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动计划（以下简称三年行动计划），是贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议以及《中共广西壮族自治区委员会  广西壮族自治区人民政府关于加强县域经济发展的决定》（桂发〔2017〕16号）、《中共广西壮族自治区委员会  广西壮族自治区人民政府关于实施乡村振兴战略的决定》（桂发〔2018〕7号）精神，实施乡村振兴战略的一项重大举措。为规范和加强项目管理，确保三年行动计划顺利实施，根据有关法律法规政策规定和自治区人民政府决策部署要求，特制定本办法。

第二条  除有特殊规定外，本办法适用于《实施乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动计划（2018—2020年）》（以下简称《三年行动计划》）中获得乡村振兴发展补助资金的实施项目和开展前期工作的项目，以及重新调整纳入三年行动计划实施方案的项目。

第二章  前期工作管理

第三条  三年行动计划项目申报范围主要包括列入《三年行动计划》确定的乡村“一二三产融合、工业、旅游、健康、生态经济”等产业发展、农村“路、水、电、气、网、园”等基础设施和“教育、卫生、文化、体育、就业、服务”等公共服务设施项目。

第四条  三年行动计划项目应按照基本建设程序，结合国家、自治区简化审批程序的有关要求组织实施，加快项目规划选址、用地预审、环境评价、节能评估、可行性研究等前期工作，并按照国家和自治区现行审批权限规定办理前期报批手续。除有特殊规定外，申报自治区乡村振兴发展专项资金的三年行动计划项目原则上需完成可研报告（或初步设计）批复。

第五条  各级项目主管部门，应依照职能各负其责，共同配合做好项目审批核准工作。对属于对口上级审批的事项，要加强汇报衔接，并将情况及时通报项目责任单位。对属于下级单位审批的事项，要加强指导服务及监督检查。

第六条  各市、县（市）区人民政府要进一步强化项目前期工作经费保障机制，年初财政预算必须安排足额资金，满足项目前期工作需求。

第七条  要建立健全自治区、市、县三级三年行动计划，项目库以乡村振兴三年行动计划项目库项目汇总表的形式展现，具备条件的，可采用电子信息系统进行管理和展示。项目库明确项目名称、建设内容、建设规模、资金来源以及规划选址、用地预审、可研审批、初设审批、环评审批、能评审批及审批权属单位等相关情况。

第八条  相关县（市）、区按三年行动计划支持范围要求建立完善县级乡村振兴三年行动计划项目库，并按项目前期工作成熟程度定期进行动态调整。各市发展改革委收集汇总所辖县（市、区）项目，形成市级乡村振兴三年行动计划项目库后报自治区发展改革委，由自治区发展改革委汇总组建全区三年行动计划项目库。

第九条  纳入县级乡村振兴三年行动计划项目库的项目，要对项目建设资金来源情况开展全面审核，及时将存在出现“半拉子”工程、违规举债或项目讨薪等风险的项目从备选项目中剔除。

第三章  建设计划管理

第十条  建设计划安排遵循以下原则。

（一）竞争择优原则，优先支持符合相关行业规划，项目前期工作扎实，具备开工条件或已开工建设的项目。

（二）重点考虑各县（市、区）推进积极性高的项目，优先支持已落实大部分建设资金的项目。

（三）根据自治区党委、政府《关于加快县域经济发展的决定》（桂发〔2017〕16号）要求，优先支持荣获年度广西科学发展先进县（城区）、进步县(城区)的县（市、区）和部分重点县（市、区）。

（四）优先支持集中连片特困地区特别是深度贫困县以及各年计划脱贫摘帽的贫困县。

（五）优先支持珠江—西江经济带、左右江革命老区、巴马长寿养生国际旅游区涉及县域和乡村并符合投向的项目。

第十一条  各设区市人民政府、区直有关行业主管部门应在按有关通知要求组织各县（市）区人民政府和相关部门编制下年度县级年度实施计划草案，汇总形成市级年度实施计划草案后报送自治区发展改革委；自治区发展改革委根据自治区人民政府工作部署，会同自治区财政厅及相关行业主管部门等相关单位，围绕年度全区经济社会发展目标，编制自治区乡村振兴年度实施计划，原则上于年底前报自治区人民政府审定；全区乡村振兴实施计划经自治区人民政府常务会议审定后，应于一个月内分解计划。

第十二条  对使用乡村振兴发展补助资金的三年行动计划项目，要严格按照已经批准的建设规模、标准、概算组织实施。在建设方案发生重大变更及概算调整时，应按相关专项管理规定程序及时办理调整手续。

第十三条  对使用乡村振兴发展补助资金且无法继续实施的项目，由项目建设单位或项目行业主管部门提出项目调整建议计划报同级发展改革部门，逐级上报自治区发展改革委。自治区发展改革委根据项目建设实际情况，商自治区财政厅及相关行业主管部门后，批复项目调整计划并报自治区人民政府备案。

第十四条  自治区乡村振兴发展补助资金必须专款专用，资金管理按照《广西壮族自治区乡村振兴补助资金管理暂行办法》（桂财规〔2018〕6号）有关要求执行。

第四章  实施管理

第十五条  三年行动计划项目，除有特殊规定外，严格执行项目法人责任制、资本金制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

第十六条  三年行动计划项目的项目法人或建设管理单位要对项目前期工作、筹融资、建设、生产经营、偿还债务和资产保值增值等负全面责任，并按照批复文件严格控制项目投资、建设标准及规模，确保工程质量、安全和工期。

第十七条  参与三年行动计划项目建设的有关单位，应当依照有关法律法规规章及相关制度的规定，做好安全生产、文明施工、环境保护等专项工作。

第十八条  建立三年行动计划项目信息月报通报制度。自治区有关单位和各市、县(市、区)发展改革部门按要求于每月10 日前向自治区发展改革委准确报送项目进展情况、存在问题及工作建议等有关信息。自治区发展改革委定期向自治区人民政府报告项目建设进展情况，必要时向全区通报。

第十九条  建立三年行动计划项目督查督办制度。自治区发展改革委会同区直有关部门定期对三年行动计划项目开展督促检查，对项目推进不力的地方和部门，及时下达督办文件，限期整改。区直各行业主管部门也要依照职责对本行业项目开展专项监督检查。

第二十条  使用自治区财政专项资金的三年行动计划项目业主要按照有关法律法规规定履行义务，依法接受审计和稽查。

第二十一条  使用自治区财政专项资金的三年行动计划项目竣工验收，在各单项工程验收完成后，由项目业主提出竣工验收申请，按管理权限有关规定，由投资主管部门或行业主管部门组织竣工验收或各市、县（区）有关部门组织竣工验收。不使用自治区财政专项资金的三年行动计划项目竣工验收，按国家有关规定执行，由项目业主将竣工验收报告报相应的行业主管部门和投资主管部门备案。

第五章  职责分工

第二十二条  自治区发展改革委负责三年行动计划项目的计划实施管理工作，包括自治区三年行动计划项目库、年度实施计划和项目管理办法研究制定，研究制定年度进度目标方案和调整建议，下达年度自治区补助资金计划和编制项目总体绩效目标，实施绩效运行监控和评价，对项目实施情况进行督促检查，牵头协调解决项目推进问题等。

第二十三条  自治区财政厅负责三年行动计划项目补助资金和统筹资金分配方案编制、资金拨付及使用管理情况的监督灯，包括研究制定项目资金管理办法、审核补助资金分配方案、拨付补助资金、监督检查补助资金使用情况和开展绩效再评价等。

第二十四条  自治区各有关行业主管部门配合自治区发展改革委组织部门主管领域项目申报和审核，优先安排部门主管的统筹资金支持《三年行动》项目建设，做好主管领域的补助资金项目和统筹项目监督管理、绩效管理和信息公开等。

第二十五条  各市、县（市）区人民政府和发展改革、财政及业务主管部门承担三年行动计划项目建设实施管理工作，包括市、县及项目库和年度实施计划草案组织申报、资金审核拨付、项目进度上报、实施绩效运行监控和自评以及竣工验收等。各单位应按照职责分工，建立工作责任制、协调解决项目推进有关事项、督促有关单位和项目业主按要求履行工作职责等。

第五章  考核奖惩

第二十六条  三年行动计划项目年度推进及资金支出情况，按资金来源，纳入各级有关单位相关专项管理的年度绩效考核范围。

第二十七条  三年行动计划项目出现下列情形之一的，应调整退出三年行动计划，并收回已下达的乡村振兴发展补助资金。

（一）无法在投资计划下达6个月内开工建设的年度计划项目。

（二）无法按照年度计划完成投资额和工作目标的。

（三）无法落实地方配套导致项目不能如期完成投资计划的。

（四）项目在实施过程中出现重大质量、安全责任事故，并造成重大影响的。

（五）项目在建设过程中因未执行环境保护有关法律法规，造成重大事故的。

（六）项目实施违反其他有关法律法规，造成恶劣影响的。

第二十八条  有关部门或个人有下列行为之一的，由本级人民政府或上级主管部门责令改正，并依照有关规定对直接责任人给予处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

（一） 侵占、截留、挪用乡村振兴发展补助资金的。

（二） 无故或以不正当理由延迟乡村振兴发展补助拨付，严重影响施工进度的。

（三） 在对项目进行行政许可过程中，无故延迟或无正当理由拒绝批复，影响项目实施的。

（四） 由于行政不作为或越权，影响项目实施的。

（五） 违反国家或自治区有关规定，擅自对项目进行收费、摊派、罚款的。

第六章  附 则

第二十九条  本办法由自治区发展改革委负责解释。

第三十条  本办法实施期限为2018年10月1日起至2020年12月31日结束。